# AI Development OS Architecture Ver.2.1 — Current State Integrated

## Document Control

document:  document_id: AI-Development-OS-Architecture  version: "2.1"  status: CURRENT_CANONICAL  authority: machine_canonical_authority  human_companion: /home/baisound/projects/ai-team/architecture/AI_Development_OS_Architecture_Ver2.1.docx  machine_path: /home/baisound/projects/ai-team/architecture/AI_Development_OS_Architecture_Ver2.1.md  summary_path: /home/baisound/projects/ai-team/architecture/AI_Development_OS_Architecture_Ver2.1.summary.md  historical_baseline: AI Development OS Architecture Ver.2.0  baseline_commit: 3ce360ba5cef063cd046d88ce007d42c0b54a275  coverage_evidence: /home/baisound/projects/javascript-roulette/docs/ai-team/tasks/TASK-004/document-version-coverage-ver1.1-to-ver1.2-reassessment-01.md

## Authority, Scope, and Preconditions

This Markdown is the machine canonical authority for this draft document set. The human DOCX is its human canonical companion; the Summary is a context-economy entrypoint and MUST NOT replace this Markdown for rules, constraints, states, or stop conditions.

Inputs are Architecture Ver.2.0, TASK-004 Ver.1.2 Attachment Integrated, the approved TASK-004 implementation evidence, and the Owner-authorized Documentation Synchronization v2 instruction. Historical baselines and Task evidence are read-only. The precondition is a successful Runtime Probe before role activation. A document inconsistency, missing input, unreadable evidence, or baseline checksum change MUST produce a Safe Stop and Owner escalation.

## Current-State Supersession Notice

The inherited Ver.2.0 material below is preserved as historical architecture content. Where it describes TASK-004 Phase 1 as pending, the current sections appended after it supersede that historical progress statement. No historical evidence is altered by this notice.

## Inherited Architecture Ver.2.0 Content

# AI Development OS Architecture 設計書 Ver.2.0

持続可能開発・Context Economy・Lifecycle実証状況を統合した全体アーキテクチャ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書種別 | AI Development OS 全体アーキテクチャ親設計書 |
| 位置づけ | TASK-004以降の全サブシステム設計・task.md・実装判断の親ドキュメント。Ver.1.1の全内容を保持し、2026-07-27時点の実証状況と持続可能開発方針を統合する。 |
| 前提 | AI Development OS v2.1 Alpha、TASK-004 Ver.1.1、TASK-005 Ver.1.1、両者の責務境界レビュー、TASK-004 Phase 1実証Evidence |
| 目的 | 各TASKを一つのOperating Systemとして統合し、安全性・正本性・監査可能性に加えて、Context効率・API費用・Session継続性を制御する。 |
| 対象 | プログラム開発、動画制作、音響制作、配信、自動化、AIコンテンツ制作などの全Project |
| 最重要原則 | 実装者・保守者・将来のAIが同じ全体像を共有し、責務重複・正本競合・自動化事故・Context肥大・予算超過を防ぐ。 |
| 本版 | Ver.2.0 持続可能開発・現状記録統合版 |
| 基準日 | 2026-07-27 |
| 継承元 | Ver.1.1 統合準備版（既存内容は削除せず継承） |
| 現在の最優先 | TASK-004 Phase 1を完了し、その直後にContext Economy／Cost GuardをP0として設計・実装する |

# 第1章　エグゼクティブサマリー

AI Development OSは、複数のAI Roleと人間のOwnerが、設計・実装・検証・判断・学習を安全かつ再現可能に進めるためのOperating Systemである。単一のAgentへすべてを任せるのではなく、Workspace、Governance、Lifecycle、Knowledge、Automation、Monitoring、Integrationを分離し、各層が正本・権限・Evidence・停止条件を持つ。

## 1.1 本設計書が解決する問題

- TASK-004・TASK-005・TASK-006以降の位置づけが分散し、全体構成を一枚で説明できない。

- Lifecycle、Knowledge、Context、Registry、Automationの責務境界が曖昧だと、複数Agentが同じ処理を重複実装する。

- 正本が複数存在すると、どの状態・Knowledge・仕様が現在有効か判断できない。

- 全自動化では、誤った状態遷移、古いKnowledge、Context過大、予算超過、外部副作用を機械的に防ぐ必要がある。

- プログラム開発だけでなく、動画・音声・BGM・SEなど異なるDomainへ適用できる拡張性が必要である。

## 1.2 最終アーキテクチャの要点

- Workspace LayerがProjectと共通仕様の境界を持つ。

- Governance LayerがAuthority、Policy、Vocabulary、Role、Evidence、Artifactを管理する。

- Lifecycle OSがTaskの進行・停止・再開・完了・Archiveを管理する。

- Knowledge OSが知識の分類・版管理・検索・適用・検証・再発防止を管理する。

- Workspace Registryが正本の場所・種類・Version・Statusを示す索引となる。

- Automation EngineがRegistry・Lifecycle・Knowledgeを利用してRole間を自律Routingする。

- Monitoring Layerが状態・品質・費用・停滞・Knowledge Debtを可視化する。

- Integration LayerがGitHub、MCP、外部AI、動画・音響Tool等へ接続する。

- Human Authority LayerがOwner承認、Emergency Stop、重大例外判断を担う。

- ContextとToken／API費用をCPU・Memoryと同じ有限資源として扱い、必要Artifactだけを読み、予算上限で自動停止できる持続可能開発を中核要件とする。

# 第2章　用語定義

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| AI Development OS | AIと人間による開発・制作・検証・学習を、Role、State、Evidence、Policyで制御する運用基盤。 |
| Operating System／OS | ここではPC用OSではなく、複数AIとToolが安全に仕事を進めるための共通制御基盤を意味する。 |
| Workspace | 複数Projectと共通仕様を含む最上位作業領域。例：BAISOUND/。 |
| Project | 独立した目的・制約・成果物を持つ作業単位。例：javascript-roulette、動画制作全自動化。 |
| Task | Project内で完了条件を持つ個別作業単位。TASK-004等。 |
| Layer／層 | 責務を分離するためのアーキテクチャ上の区分。 |
| Subsystem／サブシステム | OSを構成する独立責務の機能群。Lifecycle OSやKnowledge OS等。 |
| Canonical／正本 | 現在の正式な判断根拠となる唯一の記録。 |
| Registry／索引 | 正本の内容ではなく、正本がどこにあり、何で、どのVersionかを示す一覧。 |
| Governance／ガバナンス | 誰が何を提案・承認・更新・失効できるかを定める管理規則。 |
| Lifecycle | Taskが定義されてから完了・Archiveされるまでの状態と遷移。 |
| Context | AIが現在の作業を理解するために読み込む仕様・Artifact・Knowledge・Evidence。 |
| Knowledge Asset | 検索・版管理・審査・適用・失効が可能な単位で保存されたKnowledge。 |
| Automation Engine | Task状態と規則に基づき、次のRole・処理・停止を自動判断する実行制御。 |
| Policy Engine | Authority・Safety・Project Policy・例外規則を評価する機能。 |
| Role Engine | Builder、Critic、Tester、Judge等のRole仕様と実行条件を解決する機能。 |
| Prompt Assembly | Context Manifest、Knowledge Pack、Role仕様、Task入力を統合して実行Promptを構築する処理。 |
| Evidence | 判断・検証・状態遷移の根拠となるArtifact、ログ、結果。 |
| Artifact | Task中に生成される設計書、Report、Decision、Code等の成果物。 |
| Owner | 重大認可、予算、例外、Emergency Stop、最終方針を決定する人間。 |

# 第3章　アーキテクチャ原則

| ID・原則 | 詳細 |
| --- | --- |
| P-01 正本一意性 | Task Status、Knowledge、Role、Policy等は、それぞれ一つのCanonical Sourceを持つ。Registryや要約は正本にならない。 |
| P-02 責務分離 | LifecycleはTask進行、Knowledgeは知識、Registryは索引、Automationは実行制御を担当する。 |
| P-03 独立審査 | Builder、Critic、Tester、Judgeは保存済みArtifactを基に独立評価し、会話内推測へ依存しない。 |
| P-04 Evidence First | 状態遷移・承認・完了はEvidenceで判定する。会話上の『完了した』だけでは進めない。 |
| P-05 Human Authority | 重大なPolicy変更、予算超過、Mandatory例外、不可逆操作はOwner承認を必要とする。 |
| P-06 Safe Stop | 不明、競合、Evidence不足、権限不足、Budget超過時は自動進行より安全停止を優先する。 |
| P-07 Historical Integrity | 完了済みArtifactや過去Revisionを直接書き換えず、新しいRecord・Revision・Follow-up Taskで補正する。 |
| P-08 Minimal Context | RoleとPhaseに必要な情報だけを読み込み、重複・古い・未信頼情報を除外する。 |
| P-09 Continuous Learning | 成功・失敗・Deviation・VerificationをKnowledgeへ還元し、同じ間違いを繰り返さない。 |
| P-10 Explainability | AIが何を選び、なぜ進み、なぜ止まり、どのKnowledgeを使ったか説明できる。 |
| P-11 Domain Extensibility | プログラム、動画、音響、配信等のDomain固有Knowledgeを共通OS上で扱える。 |
| P-12 No Silent Weakening | Project・Tool・Task固有規則は、上位の安全・権限・Evidence規則を黙って弱めない。 |

# 第4章　レイヤー構成

| Layer | 構成要素 | 主責務 |
| --- | --- | --- |
| L0 Human Authority Layer | Owner、Reviewer、Domain Expert | 承認、例外、Emergency Stop、重大判断 |
| L1 Workspace Layer | Workspace Root、Project Boundary | 共通仕様とProject固有資産の物理・論理境界 |
| L2 Registry & Discovery Layer | Workspace Registry | Project、Task、Specification、Role、Template、Artifact、Knowledgeの索引 |
| L3 Governance Layer | Authority、Policy、Vocabulary、Evidence、Artifact | 権限、語彙、正本、監査、変更管理 |
| L4 Lifecycle OS | TASK-004 | Status、Phase、Gate、Authorization、Context、Cost、Model、Resume、Closure、Archive |
| L5 Knowledge OS | TASK-005 | Taxonomy、Graph、Vocabulary Registry、Asset Revision、Resolution、Pack、再発防止 |
| L6 Automation Layer | TASK-006 | Scheduler、Orchestrator、Prompt Assembly、Role Routing、Recovery |
| L7 Role Execution Layer | Builder、Critic、Tester、Judge、Project Policy | 設計、実装、検証、審査、Policy Review |
| L8 Monitoring & Observability | TASK-007 | Dashboard、KPI、Alert、Audit、Knowledge Debt、Cost可視化 |
| L9 Integration Layer | TASK-008 | GitHub、MCP、外部AI、動画・音響Tool、通知 |
| L10 Project Domain Layer | 各Project | JavaScript、PHP、AI動画、AI SE、AI BGM等の固有実装 |

## 4.1 全体レイヤー図

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ L0 Human Authority: Owner / Reviewer / Domain Expert         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L1 Workspace: Root / Project Boundary                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L2 Workspace Registry: Discovery / Index                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L3 Governance: Authority / Policy / Vocabulary / Evidence    │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ L4 Lifecycle OS (TASK-004)   │ L5 Knowledge OS (TASK-005)   │
│ Status / Phase / Context     │ Asset / Graph / Resolution   │
│ Cost / Model / Closure       │ Pack / Learning / Impact     │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│ L6 Automation Engine (TASK-006)                              │
│ Scheduler / Orchestrator / Prompt Assembly / Recovery        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L7 Role Execution: Builder / Critic / Tester / Judge / Policy│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L8 Monitoring / Dashboard / Audit / Alerts (TASK-007)        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L9 Integrations / MCP / GitHub / External AI (TASK-008)      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L10 Project Domains: Software / Video / Audio / Streaming    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 第5章　コンポーネントアーキテクチャ

| Component | 主責務 | 主な正本・成果物 |
| --- | --- | --- |
| Workspace Manager | Workspace Root、Project Boundary、共通仕様Pathを管理 | AGENTS.md、Workspace config |
| Workspace Registry | 資産の所在、Type、Version、Status、Checksumを索引化 | registry files / index |
| Policy Engine | Authority、Safety、Project Policy、例外を評価 | Policy Rules、Approval Record |
| Role Engine | Role仕様、入力、出力、禁止事項、独立性を解決 | Role Specifications |
| Lifecycle Manager | Task Status、Phase、Gate、Authorization、Resume、Closureを管理 | Canonical Status Record、Transition Log |
| Context Manager | Context Manifest、Trust、Freshness、Token、Sensitivityを管理 | Context Manifest |
| Cost Manager | Budget、Reservation、Actual Usage、Reconciliation | Cost Budget、Ledger |
| Model Router | 能力、Context、Privacy、Cost、AvailabilityでModelを選択 | Model Routing Record |
| Knowledge Manager | Knowledge Asset、Revision、Status、Promotion、Impactを管理 | Knowledge Repository |
| Knowledge Resolver | Taskに必要なKnowledgeを決定的に選択 | Resolution Record、Knowledge Pack |
| Prompt Assembler | Role仕様、Task、Context、Knowledge Packを統合 | Execution Prompt |
| Automation Orchestrator | 次処理、Role Routing、停止、Retry、Recoveryを制御 | Execution Plan、Run Log |
| Artifact Manager | Template適用、Artifact ID、Checksum、Authoring Roleを管理 | Task Artifacts |
| Verification Engine | Schema、Link、Checksum、Result、Gateを確認 | Verification Reports |
| Monitoring Engine | Status、Cost、Quality、Stall、Knowledge Debtを集計 | Dashboard、Alerts |
| Integration Gateway | GitHub、MCP、API、Tool呼出しを統制 | Connector Records |

# 第6章　正本・索引・派生物の所有関係

| 対象 | Canonical Source | Index | 派生物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace運用規則 | AGENTS.md | Workspace Registry | 要約・Prompt |
| Role権限・責務 | Role Specification | Role Index | Role Prompt |
| Project固有制約 | PROJECT.md | Project Index | Context Summary |
| Task現在状態 | Canonical Status Record | Task Index | Dashboard |
| Task遷移履歴 | Transition Log | Task Index | Audit Report |
| Knowledge現在版 | Knowledge Asset Current Revision | Knowledge Index | Human-readable View |
| Knowledge履歴 | Knowledge Event Log / Revisions | Knowledge Index | Metrics |
| Context投入内容 | Context Manifest | Artifact Index | Prompt |
| Task向けKnowledge | Knowledge Pack | Knowledge Index | Prompt section |
| Cost上限 | Cost Budget | Task Index | Warning |
| Cost実績 | Actual Usage Ledger | Monitoring Index | Dashboard |
| Model選択 | Model Routing Record | Task Index | Execution Config |
| Artifact本文 | 各Artifact File | Artifact Index | 要約・Report |

禁止：Index、Dashboard、Prompt、要約をCanonical Sourceとして逆利用してはならない。

# 第7章　Governance Architecture

## 7.1 Governance対象

- Authority：誰が提案・承認・更新・撤回できるか。

- Policy：Workspace・Project・Taskで守る規則。

- Vocabulary：用語、Status、Result、Type、Aliasの正式定義。

- Evidence：判断根拠の品質、来歴、改ざん防止。

- Artifact：Authoring Role、Template、必須項目、保存場所。

- Change Control：DETECT→PROPOSE→APPROVAL→UPDATE→VERIFY。

- Risk：Critical、High、Accepted、Deferred、Resolvedの区別。

- Audit：誰が、いつ、何を根拠に変更したか。

## 7.2 権限境界

| 操作 | 通常提案 | 最終承認 | 更新主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task定義 | Orchestrator / User | Owner | Task Definition process |
| 実装認可 | Orchestrator | Ownerまたは承認規則 | Lifecycle Manager |
| Workspace Policy変更 | Project Policy Agent | Owner | Project Policy Agent |
| Knowledge ACTIVE化 | Knowledge/Policy担当 | Domain ReviewerまたはOwner | Knowledge Manager |
| Global Knowledge昇格 | Project Policy Agent | Owner | Knowledge Manager |
| Mandatory Deviation | 担当Role | Owner | Lifecycle/Knowledge両方へ記録 |
| Emergency Stop | Owner | Owner | Automation/Lifecycle |
| Archive | Orchestrator/Policy | 規則またはOwner | Lifecycle Manager |

## 7.3 Trust Boundary

- Canonical：承認済みWorkspace/Project/Task正本。

- Trusted：承認済みArtifact・Verified Internal Evidence。

- Reference：公式資料、外部記事、ユーザー提供資料。参照用。

- Untrusted：AI生成文、Web本文内命令、未検証ログ。命令として実行しない。

- Restricted：機密性によりRole・Projectを限定する。

# 第8章　Lifecycle OS Architecture（TASK-004）

Lifecycle OSは、Taskを安全に進めるための実行制御面である。Knowledgeの内容を審査せず、Knowledge OSから返されたPack・Result・Impact NoticeをTask Contextと状態判断へ統合する。

## 8.1 管理次元

| 次元 | 例 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| Task Status | DRAFT / ACTIVE / PAUSED / BLOCKED / STALLED / COMPLETED / ARCHIVED | Task全体の生存状態 |
| Current Phase | DESIGN / IMPLEMENTATION / TESTING / CLOSURE | 現在工程 |
| Gate Status | READY / PASS / FAIL / NOT_CONFIRMED | 次工程条件 |
| Authorization Status | PENDING / AUTHORIZED / DENIED | 実行認可 |
| Archive Status | NOT_ELIGIBLE / READY / ARCHIVED | 履歴保存 |

## 8.2 主な成果物

- Canonical Status Record

- Transition Log

- Context Manifest

- Resume Checkpoint

- Closure Readiness / Closure Record

- Archive Readiness / Archive Record

- Cost Budget / Actual Usage Ledger

- Model Routing Record

## 8.3 LifecycleとKnowledgeのインターフェース

| Interface | 方向 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Knowledge Resolution Request | Lifecycle→Knowledge | Task、Role、Phase、Tool Version、Budget、Sensitivity |
| Knowledge Pack | Knowledge→Lifecycle | 選択Asset Revision、Required Actions、Verification Steps |
| Knowledge Usage Event | Lifecycle/Role→Knowledge | Applied、Deviated、Outcome |
| Knowledge Candidate Handoff | Lifecycle→Knowledge | Candidate Path、Source Task、Closure Relevance |
| Invalid Knowledge Impact Notice | Knowledge→Lifecycle | Affected Tasks、Severity、Required Action |

# 第9章　Knowledge OS Architecture（TASK-005）

Knowledge OSは、知識を安全に保存・検索・適用・検証・改善する学習面である。Task Lifecycleを直接変更せず、Lifecycle OSへ結果・通知・候補を返す。

## 9.1 内部構成

| Subsystem | 責務 |
| --- | --- |
| Vocabulary Registry | 正式語、Alias、日本語説明、廃止語 |
| Taxonomy | Global、Domain、Technology、Specialization、Tool、Project、Task |
| Knowledge Graph | Requires、Exception、Conflict、Supersedes、Derived From等 |
| Asset Repository | Asset Current Revision、Past Revisions、Human-readable View |
| Event Log | 作成、Review、承認、利用、失効、置換 |
| Knowledge Resolver | Task条件から決定的に選択 |
| Knowledge Pack Builder | Role/Phase向けPackを版固定 |
| Usage & Effectiveness | 利用結果、Verification、Outcome |
| Failure & Recurrence | Failure Case、Fingerprint、Gap Analysis |
| Impact Manager | 誤Knowledge利用先の抽出・再確認 |
| Promotion/Demotion | Scope昇格・縮小・条件付き化 |

## 9.2 Knowledge種類

- PRINCIPLE、GOOD_PRACTICE、PROHIBITION

- SUCCESS_CASE、FAILURE_CASE、LESSON_LEARNED

- ADR、PROCEDURE、TEMPLATE

- QUALITY_CRITERION、TROUBLESHOOTING

## 9.3 強制力

- MANDATORY：安全・契約・権限・必須品質。原則逸脱不可。

- CONDITIONAL_MANDATORY：条件一致時に必須。

- ADVISORY：推奨。Deviation理由を記録。

- REFERENCE：参考事例。

# 第10章　Workspace Registry Architecture（TASK-006 Phase 1）

定義：Workspace全体の資産を発見する機械可読な索引。資産内容の正本ではない。

## 10.1 Registry構成

| Registry | 主な項目 |
| --- | --- |
| Project Index | project_id、root、PROJECT.md、status record |
| Task Index | task_id、project_id、status、parent/dependency、path |
| Specification Index | spec_id、canonical_path、schema/version、status |
| Role Index | role_id、spec_path、authority、supported_tools |
| Template Index | template_id、artifact_type、version、path |
| Artifact Index | artifact_id、task、role、path、checksum |
| Knowledge Index | asset_id、revision、status、repository path |
| Connector Index | connector_id、capability、authority、status |

## 10.2 Registry更新原則

- 正本作成・移動・Version変更後にRegistry Update Eventを発行する。

- Registry更新失敗でも正本は失われない。

- Registry不整合時は正本をScanして再構築できる。

- RegistryはStatusやKnowledge本文を直接編集しない。

## 10.3 実施時期

確定方針：TASK-006のPhase 1としてWorkspace Registryを設計・実装し、Phase 2でAutomation Engineを構築する。

# 第11章　Automation Architecture（TASK-006）

## 11.1 Automation Engineの責務

- Workspace Registryから必要資産を発見する。

- Lifecycle OSから現在Status・Phase・Gate・Authorizationを取得する。

- Knowledge OSへResolutionを要求する。

- Context ManifestとPromptを組み立てる。

- 適切なRole・Model・ToolへRoutingする。

- Artifact生成後にSchema・Evidence・Resultを検証する。

- GateとPolicyに基づき次処理、停止、再試行、Escalationを判断する。

- PAUSED、BLOCKED、STALLED、Emergency Stopへ安全に遷移する。

## 11.2 Automation内部コンポーネント

| Component | 責務 |
| --- | --- |
| Scheduler | 実行順序・待機・期限 |
| Orchestrator Core | 状態・規則に基づくRouting |
| Prompt Assembler | Role＋Context＋Knowledge＋Taskを統合 |
| Execution Adapter | Model・Tool・Connector呼出し |
| Result Normalizer | 出力をArtifact Schemaへ正規化 |
| Gate Evaluator | Result・Evidence・Authorization評価 |
| Retry Controller | 再試行上限、Hypothesis変更 |
| Recovery Manager | Checkpoint、Resume、Rollback |
| Human Approval Queue | Owner承認待ち |
| Run Log | 実行履歴とCorrelation ID |

## 11.3 全自動化してよいこと／止めること

| 分類 | 自動化可 | Owner確認 |
| --- | --- | --- |
| 読取・検索 | 原則可 | Restricted情報は権限確認 |
| 設計提案 | 可 | 重大方針採用はJudge/Owner |
| 実装 | 認可済みScope内 | 不可逆・広範変更 |
| Test | 可 | 外部課金・本番副作用 |
| Policy UPDATE | 不可 | Owner承認必須 |
| Knowledge ACTIVE化 | 条件付き | Global/MandatoryはOwner/Domain Review |
| 公開・送信・削除 | 原則不可 | 明示承認 |
| Emergency Stop | Ownerが即時実行 | 解除もOwner |

# 第12章　Role Execution Architecture

| Role | 主責務 | 独立性要件 | 主出力 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator | Active Project/Task確認、Routing、Status/Context/Cost/Model管理 | 実装判断と審査判断を代行しない | Execution Plan、Status Update |
| Builder | 設計・実装・修正 | Critic/Judgeの判断を先取りしない | Proposal、Final Plan、Implementation |
| Critic | 欠陥・矛盾・Risk検出 | Builderの意図ではなくArtifactを評価 | Critic Review、Implementation Review |
| Tester | 実行・観察・再現性検証 | Builder報告をPASS根拠にしない | Test Report、Retest |
| Judge | 拘束的判断 | 独立ContextとEvidence | Decision、Consistency Check |
| Project Policy Agent | Policy gap、UPDATE、VERIFY | 提案と承認を混同しない | Policy Review |
| Domain Reviewer | 専門知識の正確性審査 | Project利害よりEvidence優先 | Domain Review |
| Owner | 最終Authority | AI判断を必要に応じ拒否 | Approval、Emergency Stop |

## 12.1 Role Prompt構築

- Workspace/ProjectのCanonical Rulesを読み込む。

- Role Specificationを読み込む。

- Canonical StatusとCurrent Phaseを読み込む。

- Taskに必要なArtifactだけを読み込む。

- Knowledge PackをContext Manifest経由で読み込む。

- Authority、Allowed Files、Stop Conditions、Expected Outputを付与する。

- Prompt ChecksumとRun IDを記録する。

# 第13章　End-to-End Sequence

| 順序 | 主体 | 処理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Owner / Orchestrator | Task定義・Scope・完了条件を作成 |
| 2 | Lifecycle OS | Task Status、Phase、Budget、Model条件を初期化 |
| 3 | Registry | 必要Specification、Role、Template、Artifactの所在を解決 |
| 4 | Lifecycle→Knowledge | Knowledge Resolution Request |
| 5 | Knowledge OS | Asset検索、競合、Version、Trust評価 |
| 6 | Knowledge→Lifecycle | Knowledge Packを返却 |
| 7 | Context Manager | Canonical Rules、Task Artifact、Knowledge Packを統合 |
| 8 | Prompt Assembler | Role Promptを構築 |
| 9 | Automation Engine | Builder/Critic/Tester/Judge等を実行 |
| 10 | Artifact Manager | 成果物を保存・Index更新 |
| 11 | Verification Engine | Schema、Evidence、Result、Gateを確認 |
| 12 | Lifecycle OS | 次Phase、Block、Pause、Stall、Closureを判断 |
| 13 | Knowledge OS | Usage Event、Candidate、Failure、Effectivenessを記録 |
| 14 | Policy Engine | 必要Policy UPDATEとVERIFY |
| 15 | Lifecycle OS | Closure Readiness→COMPLETED |
| 16 | Knowledge OS | Candidate Reviewは独立Lifecycleで継続 |
| 17 | Lifecycle OS | Archive Readiness→ARCHIVED |
| 18 | Monitoring | 全Status、Cost、Quality、Knowledge Debtを更新 |

## 13.1 Sequence図

Owner │ ▼ Task Definition │ ▼ Lifecycle OS ───────► Workspace Registry │ │ │ └── Canonical Paths / Versions │ ├── Knowledge Resolution Request ───► Knowledge OS │ │ │◄──────────── Knowledge Pack ─────────┘ │ ▼ Context Manifest / Prompt Assembly │ ▼ Automation Engine │ ├── Builder ─► Critic ─► Judge ├── Implementation ─► Tester ─► Critic ─► Judge └── Project Policy ─► VERIFY │ ▼ Closure / Archive │ ├── Usage / Candidate ───────────────► Knowledge OS └── Registry Update ─────────────────► Workspace Registry

# 第14章　Data Flow Architecture

[Canonical Specifications] AGENTS / Common / Roles / PROJECT │ ▼ [Workspace Registry] │ discovery ▼ [Lifecycle Context Request] │ ├──────────────────────┐ ▼ ▼ [Task Artifacts] [Knowledge Resolver] │ ▼ [Knowledge Pack] └──────────────┬───────┘ ▼ [Context Manifest] │ ▼ [Prompt Assembly] │ ▼ [Role Execution] │ ┌──────────────┴──────────────┐ ▼ ▼ [Task Artifacts] [Usage / Candidate] │ │ ▼ ▼ [Verification / Gate] [Knowledge OS] │ ▼ [Status / Closure / Archive] │ ▼ [Monitoring]

## 14.1 データ分類

| Data Type | 例 | 主な保護 |
| --- | --- | --- |
| Canonical Control Data | Status、Policy、Role、Knowledge Current Revision | Revision、Checksum、Authority |
| Historical Evidence | Past Artifact、Transition Log、Event Log | Append-only、read-only |
| Operational Data | Run Log、Process、Heartbeat | Retention、Correlation ID |
| Derived Data | Dashboard、要約、Prompt | 正本参照、再生成可能 |
| Sensitive Data | Secrets、個人情報、顧客情報 | Restricted、Do Not Store |
| External Reference | Official Docs、Web、User Files | Trust分類、引用制限 |

# 第15章　Safety・Failure・Recovery Architecture

| Failure | 例 | 処理 |
| --- | --- | --- |
| Canonical Conflict | 同じ対象に複数正本候補 | 停止しAuthority/Version/Checksum確認 |
| Revision Conflict | 同時更新 | expected_revision不一致で拒否 |
| Context Injection | 外部文書内の命令 | UNTRUSTEDとして無効化 |
| Mandatory Knowledge Missing | 必須Knowledge不足 | Task開始またはGateをBLOCK |
| Invalid Knowledge | 誤Knowledge判明 | INVALID＋Impact Analysis＋Follow-up |
| Budget Exceeded | Token/API/時間超過 | Hard Stop＋Owner判断 |
| Model Unavailable | Model停止・Rate Limit | 許可済みFallbackまたはBLOCK |
| Stalled Execution | 進捗停止・同じ処理反復 | Checkpoint＋Handoff＋仮説変更 |
| External Side Effect | 公開・送信・課金 | 事前認可、不可逆なら補償処理 |
| Registry Corruption | Index不整合 | Canonical Sourceから再構築 |
| Archive Integrity Failure | Link/Checksum不一致 | Rollbackまたは参照修復 |
| Emergency Stop | Owner停止 | 新規副作用停止、Checkpoint、PAUSED |

## 15.1 Recovery階層

- Retry：同じ条件で成功可能な一時障害。上限あり。

- Fallback：別Model・Tool・手順へ切替。

- Resume：Checkpointから安全に再開。

- Rollback：直前の安全な状態へ戻す。

- Compensating Action：不可逆操作の影響を別操作で補う。

- Follow-up Task：完了済みTaskを再開せず、新Taskで修正。

- Human Escalation：OwnerまたはDomain Expertへ判断委譲。

# 第16章　Monitoring・Observability Architecture（TASK-007）

| 監視領域 | 主な指標 |
| --- | --- |
| Lifecycle | Active/Paused/Blocked/Stalled、Phase滞留時間、Gate失敗率 |
| Quality | Critical/High Issue、Test PASS率、Retest回数 |
| Automation | 自動進行率、Human Approval待ち、Retry/Fallback |
| Context | Token量、重複率、Stale/Conflict、Mandatory欠落 |
| Cost | Budget、Actual、Role/Model/Tool別費用 |
| Model | 成功率、Latency、Fallback、Availability |
| Knowledge | Application率、Verification率、Recurrence率、STALE率、Knowledge Debt |
| Registry | Index不整合、再構築回数、Checksum失敗 |
| Integration | API Error、Rate Limit、外部Side Effect |
| Governance | Policy提案、承認待ち、VERIFY失敗、Deviation |

## 16.1 Alert Severity

- INFO：通常イベント、完了、予定切替。

- WARNING：Soft Budget、STALE Knowledge、Phase長期化。

- HIGH：Mandatory欠落、Repeated Stall、Policy VERIFY失敗。

- CRITICAL：正本破損、機密漏えい、不可逆誤操作、Emergency Stop。

# 第17章　Integration Architecture（TASK-008）

| Integration | 用途 | 制御点 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Commit、PR、Issue、Release | Branch、Approval、Token、Audit |
| MCP / Connector | 外部Tool機能 | Capability、Authority、File Boundary |
| External AI | 画像・動画・音声・BGM生成 | Cost、Prompt、License、Version |
| Video Tool | DaVinci Resolve等 | Project File、Render、Archive |
| Audio Tool | Cubase等 | Routing、Export、Plugin State |
| Communication | Slack、Gmail、Discord等 | 送信認可、機密、通知 |
| Storage | Drive、Repository、Archive | Access、Retention、Checksum |

## 17.1 Integration Gateway原則

- 外部ToolをRoleが直接無制限に呼ばず、Integration Gatewayで権限・費用・副作用を評価する。

- Connectorの利用可能CapabilityをRegistryへ登録する。

- 外部応答はReferenceまたはUntrustedとして受け取り、Canonical化にはReviewを必要とする。

- 公開・送信・削除・課金は明示Authorizationを要求する。

# 第18章　Domain適用アーキテクチャ

| Domain | Project例 | Lifecycle利用 | Knowledge利用 | Integration例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Development | PHP/Laravel、JavaScript | 設計→実装→Test→Review→Closure | Security、Version、Performance、Framework | GitHub、CI、Package Manager |
| AI Video Production | 動画全自動化 | 企画→素材→生成→編集→QA→公開準備 | Prompt、文字保持、破綻、Tool Version | Kling、Flow、DaVinci |
| AI SE Generation | 効果音制作 | 要件→生成→編集→品質→Asset化 | 長さ、Peak、Loop、用途、License | AI SE Tool、DAW |
| AI BGM Generation | BGM制作 | 構成→生成→Stem→MIX→QA | 尺、Structure、Loop、Stem、商用条件 | Suno、Cubase |
| AI Voice | 音声生成・収録 | 台本→生成/収録→整音→QA | 発音、Voice Identity、Noise、Rights | ElevenLabs、Fish Audio、Cubase |
| Streaming | 配信自動化 | 準備→Routing→配信→監視→終了 | OBS、Voicemeeter、Latency、障害 | OBS、TikTok、YouTube |

## 18.1 Domain追加手順

- DomainをVocabulary RegistryへCandidate登録する。

- PROJECT.mdでTechnology、Tool、Risk、Required Knowledgeを定義する。

- Domain Reviewerを指定する。

- Knowledge TaxonomyとQuality Criteriaを作成する。

- Lifecycle Phaseの追加が必要か確認する。可能な限り既存Phaseを再利用する。

- Integration Gatewayへ必要Capabilityを登録する。

- 実証TaskでContext、Knowledge Pack、QA、Costを検証する。

# 第19章　推奨ディレクトリアーキテクチャ

BAISOUND/ ├─ AGENTS.md ├─ docs/ │ └─ ai-team/ │ ├─ README.md │ ├─ common/ │ ├─ roles/ │ ├─ architecture/ │ │ └─ AI-Development-OS-Architecture.md │ ├─ lifecycle/ │ ├─ knowledge/ │ │ ├─ registry/ │ │ ├─ assets/ │ │ ├─ candidates/ │ │ ├─ packs/ │ │ ├─ usage/ │ │ └─ impact-reviews/ │ ├─ registry/ │ │ ├─ projects.yaml │ │ ├─ tasks.yaml │ │ ├─ specifications.yaml │ │ ├─ roles.yaml │ │ ├─ templates.yaml │ │ └─ artifacts.yaml │ └─ automation/ └─ projects/ └─ / ├─ PROJECT.md ├─ src/ └─ docs/ └─ ai-team/ ├─ config/ ├─ templates/ └─ tasks/ └─ /

注意：物理Pathは各TASKのFinal Planで確定する。本図は責務と配置の推奨を示し、現在の履歴Artifactを移動する指示ではない。

# 第20章　主要インターフェース仕様

| Interface | 主な入力 | 主な出力 |
| --- | --- | --- |
| Registry Lookup Request | resource_type、id、status、version_constraint | Resource Reference |
| Knowledge Resolution Request | task、role、phase、scope、tools、version、budget、sensitivity | Knowledge Resolution Result |
| Knowledge Pack | asset_id+revision、mandatory、actions、verification、checksum | Context Manager |
| Context Manifest | sources、trust、freshness、sensitivity、token、checksum | Prompt Assembler |
| Execution Request | role、prompt、model_route、allowed_tools、budget、timeout | Execution Result |
| Artifact Submission | artifact_type、authoring_role、task、result、checksum | Artifact Manager |
| Gate Evaluation Request | phase、required_artifacts、results、authorization | Gate Result |
| Status Transition Proposal | expected_revision、from/to、evidence、authorization | Transition Result |
| Knowledge Usage Event | pack、asset、applied/deviated、verification、outcome | Knowledge Usage Ledger |
| Registry Update Event | resource_id、type、path、version、status、checksum | Registry Update Result |
| Monitoring Event | correlation_id、severity、component、metric、evidence | Dashboard/Alert |

## 20.1 Correlation ID

定義：Task実行、Role呼出し、Artifact、Cost、External API、Monitoring Eventを一つの実行系列として追跡する識別子。

- すべてのAutomation Runへrun_idを付与する。

- 外部API呼出し、Artifact、Ledger、Event Logへ同じrun_idを記録する。

- Retryは親run_idとattempt番号を持つ。

# 第21章　非機能要件

| 要件 | 内容 |
| --- | --- |
| 安全性 | 不明時停止、Mandatory保護、Emergency Stop、不可逆操作認可 |
| 整合性 | Revision、Checksum、Append-only Log、正本一意性 |
| 監査性 | Actor、Time、Evidence、Reason、Approval、Run IDを追跡 |
| 再現性 | 使用Context、Knowledge Revision、Model、Tool Version、Promptを再現 |
| 可読性 | 専門用語・造語・YAML項目に日本語説明 |
| 拡張性 | 新Domain、Role、Tool、Phaseを既存正本を壊さず追加 |
| 保守性 | 重複除去、Registry、Promotion/Demotion、Deprecation |
| 性能 | 必要資産だけをIndexから取得し、全Workspace Scanを避ける |
| コスト効率 | Budget、Reservation、Actual、安価Model活用。ただし品質を損なわない |
| 可用性 | Model/Tool障害時のFallback・Pause・Resume |
| 機密性 | Sensitivity、Access、Do Not Store、最小Context |
| 移植性 | 特定AIベンダーやTool名に依存せずCapabilityで設計 |

# 第22章　Security・Privacy Architecture

- SecretsはKnowledge・Prompt・Artifactへ平文保存しない。

- Restricted Sourceは許可Role・ProjectだけがContextへ含める。

- 外部Prompt InjectionをUntrustedとして無効化する。

- External Connectorは最小権限・Capability単位で許可する。

- 公開・送信・削除はHuman Approval Queueを経由する。

- 個人情報・医療情報・顧客機密はRetention・Masking・Access Logを持つ。

- Knowledge Promotion時に機密情報がGlobalへ昇格しないよう審査する。

- Archiveには機密区分・保持期限・削除禁止条件を引き継ぐ。

# 第23章　ロードマップとTASK対応

| TASK | 状態 | 名称 | 本アーキテクチャ上の役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-001 | 完了 | AI Team基盤 | Role・Artifactの基礎 |
| TASK-002 | 完了 | Workflow基盤 | Debate、Judge、Final Plan、QA |
| TASK-003 | 完了 | Workspace Architecture | Common、Roles、Templates、v2.1 Alpha |
| TASK-004 | 次 | Lifecycle Foundation | Status、Phase、Gate、Context、Cost、Model、Closure、Archive |
| TASK-005 | 予定 | Knowledge Operating System | Asset、Graph、Resolution、Learning、Impact |
| TASK-006 Phase 1 | 予定 | Workspace Registry | 資産索引・Discovery |
| TASK-006 Phase 2 | 予定 | Automation Engine | Scheduler、Routing、Prompt、Recovery |
| TASK-007 | 予定 | Monitoring & Dashboard | KPI、Alert、Audit、Visualization |
| TASK-008 | 予定 | External Integration | GitHub、MCP、外部AI、制作Tool |

## 23.1 リリース目安

- v2.1 Alpha：Workspace Architecture確立済み。

- TASK-004完了：Lifecycle Foundation milestone。

- TASK-005完了：Knowledge Operating System milestone。

- TASK-006完了：半自動～全自動運転のBeta候補。

- TASK-007/008：運用・接続を含む実用化段階。

## 23.2 2026-07-27以降の優先順位変更

- TASK-004 Phase 1の完了を最優先とし、途中でArchitecture Ver.2.0実装へ切り替えない。

- Phase 1完了直後に本設計書を更新し、Context Economy、Cost Guard、Role Session LifecycleをP0へ昇格する。

- P0基盤が成立するまで、TASK-005・TASK-006および新規の高コスト開発を開始しない。

- API費用上限・Context上限・Session再起動・必要章だけの読込を実装してから開発を再開する。

# 第24章　設計判断記録

| 区分 | 判断 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 採用 | Layered Architecture | 責務を分離し、各TASKの変更影響を限定できる |
| 採用 | Lifecycle OSとKnowledge OSの分離 | Task進行と知識管理の正本競合を防ぐ |
| 採用 | Workspace RegistryはIndexのみ | 正本を重複させない |
| 採用 | TASK-006 Phase 1にRegistry | 全自動化前の発見基盤が必要 |
| 採用 | Human Authority Layer | 不可逆操作・例外・予算の最終責任を保持 |
| 採用 | Prompt Assemblyを独立Component | Context・Knowledge・Roleを一箇所で監査 |
| 採用 | Monitoringを独立Layer | 運用状態と品質を制御ロジックから分離 |
| 採用 | Domain Layer | プログラム以外の動画・音響にも展開 |
| 却下 | 単一Agentが設計・実装・審査・完了を自己判断 | 独立性と監査性が失われる |
| 却下 | Registryを正本として利用 | Index不整合時に全正本が壊れる |
| 却下 | Knowledge Packを直接Promptへ投入 | Context Trust・Sensitivity・Token審査を迂回する |
| 却下 | 完了済みTaskを再開 | Historical Integrityを損なう |
| 保留 | Registryの保存形式 | TASK-006でYAML/JSON/DBを比較 |
| 保留 | 専用Knowledge Curator / Status Manager Role | 運用量とAutomation設計後に判断 |

# 第25章　AI・実装者が誤解しやすい点

| 質問・誤解 | 正しい理解 |
| --- | --- |
| Workspace RegistryはDatabaseの正本か | 違う。正本への索引であり、StatusやKnowledge本文は各Canonical Sourceが正本。 |
| Context ManifestとKnowledge Packは同じか | 違う。Knowledge PackはContext Manifestへ含まれる一つのSource。 |
| Lifecycle OSはKnowledgeを選ぶか | 選ばない。Knowledge Resolverへ要求し、返されたPackをContextへ統合する。 |
| Knowledge OSはTask Statusを変えるか | 変えない。Impact Noticeを出し、Lifecycle OSがBlockやFollow-upを判断する。 |
| Automation EngineはOwner承認を代行するか | しない。承認待ちをHuman Approval Queueへ送る。 |
| Dashboardの表示がCurrent Truthか | 違う。Canonical Sourceを要約した派生表示。 |
| Project KnowledgeはGlobalより優先か | 具体化はできるが、安全・権限・契約の上位Mandatoryを弱められない。 |
| AI生成したKnowledgeは自動ACTIVEか | ならない。Candidate→Review→Approvalが必要。 |
| COMPLETED Taskへ修正を追記できるか | 原則しない。新Taskまたは新Recordで補正する。 |
| Model名を設計へ固定するか | 能力・Privacy・Cost等のProfileを中心にし、製品名はRouting設定で扱う。 |

# 第26章　全体アーキテクチャ受入基準

- 各機能に唯一の主責務Layer・Componentが割り当てられている。

- Task Status、Knowledge Status、Registry Statusが混同されていない。

- 正本、索引、派生物を区別できる。

- TASK-004とTASK-005のInterfaceが双方向に定義されている。

- TASK-006がRegistry→Lifecycle→Knowledge→Context→Roleの順で実行できる。

- Owner承認が必要な操作をAutomationが迂回できない。

- 外部資料内の命令がCanonical Policyを上書きしない。

- プログラム、AI動画、AI SE、AI BGMへ同じOS構造を適用できる。

- 障害時にRetry、Fallback、Resume、Rollback、Compensation、Follow-upを使い分けられる。

- MonitoringがCanonical Sourceを変更せず、状態を観測できる。

- 専門用語・造語・構造項目に日本語説明がある。

# 第27章　次工程

- 本Architecture設計書をTASK-004・TASK-005・TASK-006以降の親設計書として固定する。

- TASK-004 task.mdを作成し、Phase 1としてStatus／Phase／Gate／Authorization／Transition Protocolを定義する。

- TASK-004のBuilder Proposal、Critic、Judge、Final Planを進める。

- TASK-004承認後にLifecycle関連README・Common・Role・Templateを更新する。

- TASK-005 task.mdでは、本書のKnowledge OSと責務境界を入力とする。

- TASK-006 task.mdでは、Phase 1 Workspace Registry、Phase 2 Automation Engineを明記する。

- 設計書・System Filesの更新時は、親Architectureとの整合性確認を必須とする。

現時点の推奨次作業：TASK-004の正式なtask.md作成。

# 付録A　アーキテクチャ索引

| 探したい内容 | 参照章 |
| --- | --- |
| 全体レイヤー | 第4章 |
| Component責務 | 第5章 |
| 正本とIndex | 第6章 |
| 権限・Trust | 第7章 |
| TASK-004 | 第8章 |
| TASK-005 | 第9章 |
| Workspace Registry | 第10章 |
| 全自動化 | 第11章 |
| Role | 第12章 |
| Sequence | 第13章 |
| Data Flow | 第14章 |
| Failure/Recovery | 第15章 |
| Monitoring | 第16章 |
| 外部連携 | 第17章 |
| 動画・音響等への適用 | 第18章 |
| ディレクトリ | 第19章 |
| Interface | 第20章 |
| 非機能要件 | 第21章 |
| Security | 第22章 |
| Roadmap | 第23章 |

# 付録B　最小構成の全体像

Human Owner │ approval / emergency stop ▼ Governance + Workspace Registry │ rules / discovery ▼ Lifecycle OS ─────► Knowledge OS │ │ │◄── Knowledge Pack ▼ Context Manifest + Prompt Assembly ▼ Automation Engine ▼ Builder / Critic / Tester / Judge / Policy ▼ Artifacts + Verification ├── Lifecycle Status / Closure / Archive └── Knowledge Usage / Candidate / Learning ▼ Monitoring + Integrations

## 27.1 Ver.2.0移行前の実行順序

  - TASK-004 Phase 1のD-05／D-06限定Final Plan Amendmentを完成させる。

  - Judge Consistency Check、Fix Cycle 3、独立Retest、Implementation Review、Final Judgmentを完了する。

  - Phase 1完了記録とLessons Learnedを固定する。

  - 本設計書のContext Economy／Cost Guard／Session Lifecycleを実装可能な仕様へ落とす。

  - 低コスト基盤の導入後にTASK-005以降を再開する。

# 第28章　Ver.1.1統合準備改訂の目的

本章以降は、Ver.1.3 Alpha最終設計書、Ver.2.1 Alpha差分設計書、TASK-004／TASK-005詳細設計書、責務境界レビュー、整合性監査の結果をArchitecture Ver.1.0へ統合した追加仕様である。Ver.1.0のレイヤー・コンポーネント構造は維持しつつ、旧Canonical仕様との対応、移行規則、TASK-004を安全に開始するための契約を明文化する。

| 項目 | Ver.1.1での扱い |
| --- | --- |
| Architecture Ver.1.0 | 全面置換せず、基礎構造として継承 |
| Ver.1.3 Alpha Canonical章 | Role、Workflow、文書権威、成熟度、実証履歴の詳細正本として維持 |
| TASK-004 Ver.1.1 | Lifecycle OSの詳細正本候補 |
| TASK-005 Ver.1.1 | Knowledge OSの詳細正本候補 |
| 責務境界レビュー | LifecycleとKnowledgeの正式インターフェースとして採用 |
| 本Ver.1.1追加章 | 旧設計と新設計の対応・移行・安全開始契約 |

# 第29章　Canonical Reference Map

| Architecture Ver.1.1 | 参照する旧Canonical章 | 正本内容 |
| --- | --- | --- |
| Architecture 第3章 アーキテクチャ原則 | Ver.1.3 Alpha 第4章・第36章 | 文書権威、Evidence、正本性 |
| Architecture 第4～6章 レイヤー／Component／正本 | 第3章・第4章・第31章・第45章 | Workspace境界、成果物構造、AI Development OS定義 |
| Architecture 第7章 Governance | 第18章・第19章・第37章・第50章 | Policy、Risk、Knowledge Governance |
| Architecture 第8章 Lifecycle OS | 第21章・第32章・第41～44章 | 全体Lifecycle、QA Gate、TASK-004移行 |
| Architecture 第9章 Knowledge OS | 第46～52章 | Knowledge Layer、Asset、Lifecycle、KDD |
| Architecture 第10章 Registry | 第31章・第51章 | 成果物構造、Repository/Index |
| Architecture 第11～13章 Automation/Role/Sequence | 第2章・第5章・第10～16章・第30章 | Canonical 6 Role、標準Workflow、Prompt |
| Architecture 第15章 Safety/Recovery | 第13章・第34～39章 | 差戻し、Stall/Handoff、Evidence保全 |
| Architecture 第16章 Monitoring | 第23章・第52章 | 成熟度Roadmap、KDD Metrics |
| Architecture 第18章 Domain適用 | Ver.2.1 Alpha差分設計書 | 動画制作等のProject展開 |

参照原則：Architectureは全体構造と責務境界の正本であり、旧Canonical章の詳細工程・実証履歴を黙って置換しない。

# 第30章　Legacy-to-Current Mapping

## 30.1 旧7層から新11層への対応

| 旧7層 | 新Architecture | 統合時の意味 |
| --- | --- | --- |
| Human Layer | L0 Human Authority | Owner、Reviewer、Domain Expertへ詳細化 |
| AI Layer | L6 Automation＋L7 Role Execution | 制御とRole実行へ分離 |
| Knowledge Layer | L5 Knowledge OS | Taxonomy、Graph、Resolution、Impactへ詳細化 |
| Workflow Layer | L4 Lifecycle OS＋L6 Automation | 状態管理と自動実行へ分離 |
| Governance Layer | L3 Governance＋L0 Human Authority | Policy評価と最終Authorityを分離 |
| Repository Layer | L1 Workspace＋L2 Registry＋各Repository | 保存領域と索引を分離 |
| Infrastructure Layer | L9 Integration＋L10 Domain＋実行環境 | 外部接続とProject実装へ詳細化 |

## 30.2 旧Task状態から新直交モデルへの対応

| 旧表現 | task_status | current_phase | gate_status / authorization |
| --- | --- | --- | --- |
| DESIGN_IN_PROGRESS | ACTIVE | DESIGN | READYまたはNOT_EVALUATED |
| IMPLEMENTATION_READY | ACTIVE | IMPLEMENTATION_AUTHORIZATION | PASS / PENDING |
| IMPLEMENTATION_IN_PROGRESS | ACTIVE | IMPLEMENTATION | PASS / AUTHORIZED |
| CLOSURE_PENDING_POLICY | ACTIVE | POLICY_REVIEWまたはCLOSURE | READY / 必要認可 |
| TASK COMPLETE | COMPLETED | CLOSURE | PASS / AUTHORIZED |
| ARCHIVED | ARCHIVED | ARCHIVE | PASS / AUTHORIZED |
| BLOCKED | BLOCKED | 直前Phase保持 | BLOCKED |

変換原則：旧表現を削除せずHistorical Evidenceとして保持し、新Canonical Status Recordで直交モデルへ変換する。

## 30.3 Knowledgeの3軸モデル

| 軸 | 値の例 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Asset Status | CANDIDATE、DRAFT、UNDER_REVIEW、ACTIVE、STALE、DEPRECATED、INVALID、ARCHIVED | 現在利用できるか |
| Maturity Stage | EXPERIENCE、OBSERVATION、IDEA、KNOWLEDGE_ASSET、FRAMEWORK、STANDARD、ORGANIZATION_STANDARD | 知識がどの成熟段階か |
| Enforcement Level | MANDATORY、CONDITIONAL_MANDATORY、ADVISORY、REFERENCE | どの強さで適用するか |

STANDARDの扱い：旧Knowledge StatusのSTANDARDは、新設計ではMaturity Stageへ移し、ACTIVE等のAsset Statusと併用する。

# 第31章　Canonical 6 Roleと補助Roleの境界

| 分類 | Role / Capability | 扱い |
| --- | --- | --- |
| Canonical Core Role | Orchestrator、Builder、Tester、Critic、Judge、Project Policy Agent | 従来どおり6 Roleを唯一のCore Team Modelとする |
| Supplemental Review Role | Domain Reviewer | PHP、AI動画、AI BGM等で専門審査が必要な場合のみ追加 |
| Knowledge Capability | Knowledge Author、Knowledge Reviewer、Repository Steward | Core Roleまたは補助Roleが必要に応じて担う |
| Future Dedicated Role | Knowledge Curator、Status Manager | 運用量・自動化方式を検証後に追加判断 |

- Domain Reviewerを7番目の常設Canonical Roleとして扱わない。

- 補助RoleはCore Roleの最終判断権を代行しない。

- Judgeの拘束的判断、Project Policy AgentのPolicy提案・VERIFY、Ownerの最終Authorityを維持する。

## 31.1 Project Policy AgentとLifecycle Managerの責務分担

| 主体 | 責務 |
| --- | --- |
| Project Policy Agent | Status・Risk・Documentation Syncの更新要否を検出し、提案し、Policy UPDATE後の整合性をVERIFYする |
| Lifecycle Manager | 承認済み根拠に基づいてCanonical Status RecordとTransition Logを原子的に更新する |
| Owner | Policy変更、重大例外、Archive等の最終承認 |

# 第32章　Canonical Workflow Preservation

Architecture内のSequence図は全体俯瞰であり、Ver.1.3 Alpha第5章・第32章のCanonical Workflowを短縮・廃止・置換するものではない。以下の工程はTASK-004以降も必須である。

- Active ProjectとActive Taskを確定する。

- task.mdを作成し、OwnerがScope・制約・完了条件を承認する。

- Builder Proposalを作成する。

- Critic Reviewを作成する。

- Builder Responseで各Issueへ回答する。

- Judge Design Decisionを作成する。

- 承認条件を反映してfinal-plan.mdを作成する。

- JudgeがFinal Plan Consistency Checkを実施する。

- FINAL_PLAN_PASSと明示的Implementation Authorizationを確認する。

- Builderが実装する。

- Testerが独立検証する。

- Criticが独立Implementation Reviewを実施する。

- 必要なFixとRetestを行う。

- JudgeがFinal Implementation Decisionを作成する。

- Project Policy Reviewを行い、必要時DETECT→PROPOSE→APPROVAL→UPDATE→VERIFYを実行する。

- Closure Readiness、Canonical Status、Risk、Follow-up、Knowledge Candidateを確認する。

- TASK COMPLETE後、Archive Readinessに従ってArchiveする。

実装時正本：Judge承認済みfinal-plan.mdを実装仕様の正本とする。古いProposalや会話履歴を実装根拠にしない。

認可分離：Judge設計承認・Final Plan PASS・Implementation Authorizationは別判定であり、いずれか一つだけで実装開始しない。

# 第33章　KDD・Human×AI Knowledge Heritage

Knowledge OSは、Ver.1.3 Alphaで定義したKnowledge Driven Development（KDD）とHuman × AI Collaborative Knowledge Systemを実装可能なSubsystemへ具体化したものである。

| 旧概念 | Ver.1.1での継承先 |
| --- | --- |
| Human × AI × Repository三位一体 | Human Authority＋Role Execution＋Knowledge Repository |
| Knowledge Creation Loop | Candidate→Review→Asset→Apply→Verify→Usage/Feedback |
| Knowledge Flywheel | Usage・Effectiveness・Failure・Promotion/Demotion |
| Organizational Second Brain | Workspace横断Knowledge Repository＋Registry |
| Knowledge-First Development | Task開始時のKnowledge ResolutionとKnowledge Pack |
| Knowledge Debt | Monitoring指標、STALE、Candidate backlog、Duplicate、Owner不在 |
| Knowledge Refactoring | Asset Revision、Merge、Split、Demotion、Supersede |
| Knowledge ROI | 再発率、再作業削減、Context準備時間、品質向上、費用削減 |
| KDD Manifesto | Architecture原則P-09 Continuous LearningとNo Silent Weakening |

## 33.1 Knowledge成熟段階

EXPERIENCE ↓ OBSERVATION ↓ IDEA ↓ DRAFT / REVIEW / EVIDENCE ↓ KNOWLEDGE_ASSET ↓ FRAMEWORK ↓ STANDARD ↓ ORGANIZATION_STANDARD ↓ CONTINUOUS_IMPROVEMENT

注意：この成熟段階はAsset Statusとは別軸である。成熟していてもSTALEやDEPRECATEDになることがある。

# 第34章　TASK-003 Migration Contract

TASK-003およびそれ以前のArtifactはHistorical Evidenceとして保持し、TASK-004の新仕様を遡及的に上書きしない。TASK-004では、移行用の新Artifactを追加する。

| 移行項目 | 必須処理 |
| --- | --- |
| 旧状態 | CLOSURE_PENDING_POLICY等をLegacy-to-Current Mappingで新直交モデルへ変換 |
| Canonical Status | TASK-003用の新Canonical Status Recordを作成 |
| Evidence | 既存Task Artifactを変更せずauthoritative_evidenceとして参照 |
| Risk | Accepted、Residual、Deferred、Resolvedを区別 |
| Policy | 必要なPolicy Review、UPDATE、VERIFYの実施状況を記録 |
| Closure | Closure Readinessを新仕様で判定 |
| Archive Destination | Archive先またはIn-place Archive方式を明示 |
| Archive Procedure | 移動、Index、Checksum、Rollback、Post-Archive VERIFYを定義 |
| Knowledge Candidate | TASK-003由来候補の有無とTASK-005への引渡し |

完了条件：TASK-003はTASK-004の移行Acceptanceを満たすまで、既存Evidenceを保持したまま参照可能状態とする。

# 第35章　Repository Migration

| 旧配置 | 新推奨配置 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| BAISOUND/knowledge/ | BAISOUND/docs/ai-team/knowledge/ | Workspace共通AI Development OS資産として集約 |
| Project内の一時メモ | projects//docs/ai-team/tasks// | Task Evidenceとして保持 |
| Project固有Knowledge | Knowledge Assetのscope=PROJECTで共通Repositoryへ保存、またはProject配下に参照 | Final Planで確定 |

## 35.1 移行規則

- 旧Pathの内容を一覧化し、Knowledge Asset、Evidence、一時メモへ分類する。

- 内容を自動的にACTIVE Knowledgeへ変換しない。

- 正式AssetはTASK-005 Reviewを通す。

- 移動前後でChecksumと参照を確認する。

- 旧Pathは移行完了まで削除せず、Deprecated PointerまたはREADMEを置く。

- Workspace Registry完成後にCanonical PathをIndexへ登録する。

# 第36章　System File Synchronization Plan

| 更新対象 | TASK-004での更新 | TASK-005での更新 | 更新Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| AGENTS.md | Lifecycle、Status、Authorization、Resume、Closure、Archiveの共通規則 | Knowledge優先順位、Mandatory、Deviation、Historical Evidence | 各Task Judge承認＋Policy Approval後 |
| README-Common | Context/Cost/Model、Canonical Status参照 | Knowledge Pack、Trust、Resolution | 各Task Policy UPDATE/VERIFY |
| Vocabulary Specification | Lifecycle Status、Phase、Gate、Authorization | Knowledge Type、Status、Maturity、Enforcement | Schema承認後 |
| Authority Specification | Status更新、Emergency Stop、Archive | Promotion、Global昇格、INVALID、Deviation | Authority Review後 |
| Evidence Specification | Transition、Checkpoint、Closure/Archive Evidence | Source Trust、Usage、Impact Evidence | Evidence Review後 |
| Artifact Specification | Lifecycle Artifact追加 | Knowledge Artifact追加 | Template整合確認後 |
| Workflow Specification | Canonical WorkflowとLifecycle連携 | Resolution/Application/Verification連携 | Final Plan後 |
| Role Specifications | 各RoleのTASK-004責務 | 各RoleのTASK-005責務 | Role Boundary Review後 |
| Templates | Status、Checkpoint、Closure、Archive | Candidate、Pack、Deviation、Impact | Template Test PASS後 |

更新禁止：Builder Proposalや設計レビューの途中でSystem Filesを先行更新しない。Judge承認済みFinal PlanとOwner/Policy承認後にまとめて更新し、VERIFYする。

# 第37章　TASK-004 Safe Execution Contract

TASK-004は、以下の安全契約をtask.md・Final Plan・実装・検証へ引き継ぐ。いずれかが欠ける場合、実装開始または完了判定を行わない。

| ID | 安全項目 | 必須条件 |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Active Project/Task | 開始時にjavascript-roulette等の対象ProjectとTASK-004を明示 |
| S-02 | Protected Boundary | Active Project外・保護領域を明示許可なく検索・変更しない |
| S-03 | Historical Evidence | TASK-001～003のArtifactを直接変更しない |
| S-04 | Orthogonal State | task_status、current_phase、gate_status、authorization_statusを分離 |
| S-05 | Canonical Snapshot＋Log | 現在値はCanonical Status Record、履歴はTransition Log |
| S-06 | Concurrency | revision、expected_revision、leaseで同時更新を防止 |
| S-07 | Atomic Update | PREPARE→AUTHORIZE→LEASE→APPLY→VERIFY→COMMIT |
| S-08 | Safe Stop | PAUSED、BLOCKED、STALLED、Emergency Stopを区別 |
| S-09 | Implementation Gate | FINAL_PLAN_PASS＋明示Authorizationまで実装しない |
| S-10 | Context Safety | Duplicate Context Detector、Trust Boundary、Freshness、Sensitivityを実装 |
| S-11 | Cost/Model Safety | BudgetとActual Ledger、Capability-based Routing、Hard Stop |
| S-12 | Closure/Archive | Residual Risk、Follow-up、Knowledge Candidate、Archive Destination/Procedureを確認 |
| S-13 | TASK-003 Migration | 旧状態変換とEvidence保全をAcceptance Testに含める |
| S-14 | System Sync | README/Common/Role/Templateは承認後に更新・VERIFY |

## 37.1 TASK-004 Phase分割

| Phase | 対象 | 実装前Gate |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Status／Phase／Gate／Authorization／Transition Protocol | Schema・Transition Matrix・Concurrency Review PASS |
| Phase 2 | Checkpoint／Pause／Block／Stall／Resume／Rollback | Failure/Recovery Review PASS |
| Phase 3 | Context Manifest／Duplicate Context／Trust／Freshness | Security/Context Review PASS |
| Phase 4 | Cost Budget／Actual Ledger／Model Routing | Cost/Privacy/Model Review PASS |
| Phase 5 | Closure／Archive／TASK-003 Migration | Migration/Archive Test PASS |
| Phase 6 | System File・Template同期 | Policy UPDATE＋VERIFY PASS |

分割理由：Lifecycle全体を一度に実装せず、正本状態と遷移基盤を先に確立し、その上へResume、Context、Cost、Closureを積み上げる。

# 第38章　TASK-004 Preflight Checklist

| 確認 | Preflight項目 |
| --- | --- |
| □ | Architecture Ver.1.1を親設計として指定した |
| □ | TASK-004 Ver.1.1詳細設計書を入力に指定した |
| □ | TASK-004/TASK-005責務境界を入力に指定した |
| □ | Ver.1.3 Alpha第5章・第32章・第41～44章をCanonical参照に指定した |
| □ | Active ProjectとAllowed Pathsを確定した |
| □ | TASK-001～003をRead-only Historical Evidenceとして扱う |
| □ | Task ScopeとOut of ScopeをOwnerが承認した |
| □ | Phase 1の成果物・Acceptance Criteriaを定義した |
| □ | Implementation Authorization前にsrc/・System Filesを変更しない |
| □ | Rollback PointとしてGit Commit/Tagを確認した |
| □ | Cost Budgetと時間上限を設定した |
| □ | Emergency Stop手順を確認した |

# 第39章　Ver.1.1統合準備版の最終判定

整合性判定：PASS。旧Canonical仕様と新Architectureの関係、移行、Role、Workflow、Knowledge成熟度、Repository、System File同期を明文化した。

TASK-004開始判定：READY_FOR_TASK_DEFINITION。まだ実装開始ではなく、正式task.md作成→Builder Proposal→Critic→Judge→Final Plan→Authorizationの順で進む。

禁止事項：この設計書完成をもってImplementation Authorizationと解釈しない。

# 第40章　2026-07-27時点の現在地（Canonical Progress Record）

本章は、TASK-004 Phase 1の実証状態を、会話ではなく設計書内の時点記録として残す。既存のTask Artifactが個別Evidenceの正本であり、本章はそれらを置き換えず、現在地を参照しやすくするProgress Recordである。

| 区分 | 現在状態 | 判定・補足 |
| --- | --- | --- |
| TASK | TASK-004 — Lifecycle Foundation | Phase 1 Canonical State Foundationを実証中 |
| 設計 | Final Plan PASS済み | 初版Final PlanとConsistency Checkは保持 |
| 実装 | 初回実装＋Fix Cycle 1／2完了 | D-01〜D-04は独立RetestでPASS |
| 独立検証 | RETEST_NOT_CONFIRMED | D-05 BLOCKING、D-06 NOT_CONFIRMED |
| 限定設計改訂 | Judge承認済み（条件付き） | design-amendment-d05-d06.md／judge-amendment-decision.md |
| 現在の次工程 | Final Plan Amendment作成 | その後Judge Consistency Check再実施 |
| 実装認可 | NOT_AUTHORIZED | Fix Cycle 3は未認可 |
| Implementation Review | NOT_ALLOWED | D-05／D-06解消前は進まない |
| Commit／Push | 設計BaselineのみCommit済み | 実装・Fix・Retestの現行差分は未Commit／未Push |

## 40.1 完了済みGate

- Task Definition、Builder Proposal、Detailed Design Review、Builder Responseを完了した。

- Architecture ReviewはARCHITECTURE_PASSとなった。

- Judge Design DecisionはAPPROVED_WITH_CONDITIONSとなり、F-01〜F-03をFinal Planへ統合した。

- Final Plan Consistency CheckはFINAL_PLAN_PASSとなった。

- 実装PreflightはNode v24.18.0／Linux WSL2／ext4／同一filesystemでPASSし、Ownerの限定認可後に実装した。

- D-01（Authorization／Evidence）・D-02（superseded／fencing）・D-03（PREPARED recovery）・D-04（task_id／Schema入口検証）は独立RetestでPASSした。

## 40.2 未完了Gate

- D-05：VERIFY失敗時のJournal cleanupおよびCrash Recoveryの完全検証。

- D-06：append-only、tamper、duplicate、MIGRATION_MAPPINGの完全検証。

- D-05／D-06限定Final Plan Amendmentの作成とJudge Consistency Check。

- Fix Cycle 3、独立Retest Cycle 3、Implementation Review、Final Judgment、Policy Review、Closure。

# 第41章　保持している正本・Evidence・実装資産の記録

本章は「何を残しているか」を明示する。各Artifactの本文・判定・履歴は個別ファイルが正本であり、本章は所在と役割を示す索引である。

## 41.1 設計・判断Evidence

| Artifact | 役割 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| task.md | TASK-004のScope、Out of Scope、Acceptance、Stop Conditions | 保持・変更禁止 |
| builder-proposal.md | Phase 1初期設計提案 | 保持 |
| critic-review.md | Detailed Design Review | 保持 |
| builder-response.md | F-01〜F-03へのBuilder回答 | 保持 |
| architecture-review.md | Architecture Review | ARCHITECTURE_PASS |
| judge-decision.md | 設計採否 | APPROVED_WITH_CONDITIONS |
| final-plan.md | 初版実装正本 | FINAL_PLAN_PASS |
| final-plan-consistency-check.md | 初版Final Plan整合性判定 | FINAL_PLAN_PASS |
| design-amendment-d05-d06.md | D-05／D-06限定設計改訂案 | AMENDMENT_READY_FOR_JUDGE |
| judge-amendment-decision.md | 限定改訂採否 | AMENDMENT_APPROVED_WITH_CONDITIONS |

## 41.2 実装・検証Evidence

| Artifact | 役割 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| implementation-report.md | 初回実装結果 | IMPLEMENTATION_COMPLETE_WITH_RESIDUAL_RISK |
| test-report.md | 独立初回テスト | TEST_FAIL |
| implementation-fix-report.md | Fix Cycle 1／2の累積修正記録 | 保持 |
| retest-report.md | 第1回Retest | RETEST_FAIL |
| retest-report-02.md | 第2回Retest | RETEST_NOT_CONFIRMED |
| Phase 1 runtime | src/lifecycle/phase1/** | 現行実装 |
| Phase 1 tests | tests/lifecycle/phase1/** | Builder test 10 PASS時点 |
| Schema／config／prototype state | docs/ai-team/lifecycle/phase1/** | 現行実装・試験資産 |

## 41.3 Git基準点と履歴保全

- 設計完了Baseline Commit：78eccfcd5fc08dedee88ee179085c1e179945440。

- Rollback Commitは同一Baselineを使用する。

- TASK-001〜TASK-003および既存TASK-004設計EvidenceはHistorical Evidenceとして変更しない。

- 限定改訂は既存Final Planを上書きせず、Amendment Artifactとして追加する。

- 現行実装差分は、Final Judgment前に無断でCommit／Pushしない。

# 第42章　2026-07-27に新たに判明・確定した事項

本章は、実運用によって新たに得られたOperational Knowledgeを記録する。採用済み・次版採用・検討中を混同しない。

| ID | 事項 | 状態 | 反映先 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-001 | Canonical Document Reading Rules | Artifact Specificationへ追記済み | Ver.2.0で正式統合 |
| OP-002 | Critic Roleを増やさずReview Modeで拡張 | Ver.1.2／2.0正式採用方針 | Review Framework |
| OP-003 | builder-response-.md命名 | 次版正式採用 | Artifact／Workflow |
| OP-004 | TASK Completion Review | 次版正式採用 | Closure Workflow |
| OP-005 | Role Session Lifecycle／Session Reset | P0候補 | Context／Runtime |
| OP-006 | Execution Timeout／Empty Command Detection | P0候補 | Stall／Recovery |
| COST-001 | OpenAI APIで約44 USD消費しQuota到達 | 重大運用Incident | Cost Guard設計根拠 |
| CTX-001 | 単一SessionでRoleを切替えるとContextが累積 | 根本原因として採用 | Context Economy |
| FMT-001 | DOCX毎回抽出は高コスト・不安定 | 改善対象 | AI用Markdown／Summary |

## 42.1 Role・Agent・Execution Modelの分離

- Roleは「何をするか」を定義する。Builder、Critic、Tester、Judge等はCanonical Roleとして維持する。

- Agentは「誰／どの実行主体がRoleを担うか」を示す。単一LLM、サブエージェント、外部Agent等を含む。

- Execution Modelは「どのように実行するか」を示す。Sequential、Multi-Agent、Distributed、Human Hybrid、Full Autonomousを区別する。

- 現在のCursor運用は、表面上別Agentが常駐する方式ではなく、単一SessionがRoleを順次切り替えるSequential Executionである可能性が高い。

- 物理Agent分離がなくてもRole分離は成立するが、Context分離・独立性・費用面では不十分である。

## 42.2 Session Stallの実証知見

- 空のShell commandが発行され、約10分間出力なしで停止する事象を確認した。

- 同じ試行を繰り返さず、安全停止して変更済みファイル・最後の成功点・未実行TestをCheckpoint化する必要がある。

- 新Sessionは最小のResume Packageから再開し、長い会話履歴を引き継がない。

# 第43章　Sustainable AI Development Architecture（最優先改訂）

AI Development OSは、安全であるだけでなく、継続可能な費用とContext量で運用できなければならない。本章ではCost、Context、Sessionを非機能要件ではなくArchitectureの第一級資源へ昇格する。

## 43.1 新しい中核原則

| 原則 | 内容 |
| --- | --- |
| Context is a Resource | ContextはCPU・Memoryと同じ有限資源であり、計測・割当・解放・再利用の対象とする。 |
| Tokens are Budget | TokenとAPI費用をTask・Role・Session単位で予算化する。 |
| Read Only What Is Needed | 全文読込を既定にせず、必要Artifact・必要章だけをLazy Loadする。 |
| Do Not Re-read Unchanged Content | Version／Hash一致時は再読せず、Canonical SummaryまたはCacheを使用する。 |
| Session Must Be Disposable | Sessionは常駐資産ではなく、Role実行単位で生成・終了・再起動できる。 |
| Evidence, Not Conversation | Role間Handoffは会話履歴ではなくCanonical ArtifactとContext Manifestで行う。 |
| Cost Failure Is a Stop Condition | Quota不足、予算超過、異常なContext増加は安全停止条件である。 |

## 43.2 Context Economy Subsystem

- Context Manifest：Roleごとの必読・任意・禁止Artifactを機械可読に列挙する。

- Canonical Summary：Architecture全文ではなくVersion、Hash、主要制約、変更章を要約する。

- Artifact Importance：A（毎回）／B（変更時）／C（初回・必要時）／D（Owner要求時）の読込階層を持つ。

- Smart Loader／Lazy Loading：Roleの目的に必要な章だけ読み、全文読込を禁止できる。

- Artifact Cache：Version／Hash一致時は既読内容を再送しない。

- Resume Package：Task ID、現在Gate、直近Artifact、Allowed／Protected Paths、残予算、次Actionだけを保持する。

## 43.3 Cost Guard

- Task Budget、Role Budget、Session Budgetを分離する。

- Prompt Tokens、Completion Tokens、推定費用、実費、再読回数、Cache Hit率、処理時間を記録する。

- Soft Limitでは警告とContext削減を行い、Hard Limitでは新規実行を停止する。

- Quota／Billing Errorを検出した場合は、成果物・Checkpointを保存し、Owner確認なしに再試行しない。

- 月次予算を超える運用は既定で拒否し、Ownerの明示認可を必要とする。

## 43.4 Role Session Lifecycle

- OrchestratorがRole AssignmentとContext Manifestを作成する。

- Roleごとに新規Sessionを起動する。

- Roleは必要Artifactだけを読み、許可されたArtifactを作成する。

- Role完了時にResume PackageとMetricsを保存する。

- Sessionを終了・破棄する。

- 次Roleは新規Sessionとして正本Artifactから開始する。

## 43.5 AI向けCanonical Format

- DOCXは人間向け閲覧版として保持する。

- AI実行時の優先形式はMarkdownまたは構造化JSONとする。

- DOCXとMarkdownの同期方法、Hash、Version、正本関係を定義する。

- AIは毎回DOCXをZIP展開・XML抽出せず、Machine-Readable Copyまたは必要章を読む。

- 差異を検出した場合は推測で続行せず、Canonical Conflictとして停止する。

# 第44章　費用Incidentと開発継続条件

OpenAI API利用で約44 USDを消費し、Quota exceededにより当月のAPI開発継続が困難になった。本件は単なる請求上の問題ではなく、Architecture上の重大な運用Incidentとして扱う。

## 44.1 根本原因

- 同一SessionがRoleを切り替え、Contextを累積した。

- Builder、Critic、Judge、Testerが同じArchitecture・Specification・Evidenceを繰り返し全文読込した。

- DOCX抽出、長文Prompt、複数Fix／Retest Cycleに対するCost上限がなかった。

- RoleごとのSession Budget、Task Budget、Hard Stop、Cacheが未実装だった。

- 進捗の正本がArtifactにあるにもかかわらず、会話Contextへ依存した。

## 44.2 即時方針

- TASK-004 Phase 1を除き、新規の高コスト実装を停止する。

- Phase 1完了後、設計書更新を行い、Context Economy／Cost Guardを最優先TASKとする。

- 有料APIを無制限に使う運用を廃止し、無料枠・定額枠・ローカル処理・低価格Modelを組み合わせる。

- 予算のない月は、設計・文書整理・ローカル検証を中心にし、API呼出しを前提にしない。

- 開発再開条件は、Task／Session予算、Hard Stop、Context Manifest、再読防止、Session Resetが利用可能であること。

## 44.3 目標

品質を維持しながらAPI費用を大幅に削減することを目標とする。ただし、特定の削減率を保証値とはせず、Metricsにより実測して改善する。

# 第45章　改訂後ロードマップ（P0優先）

| Priority | テーマ | 主な成果 | 開始条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | Context Economy Foundation | Context Manifest、Summary、Importance、Lazy Loader、Cache | TASK-004 Phase 1完了 |
| P0-2 | Cost Manager／Budget Guard | Token・費用計測、Soft／Hard Limit、Quota Recovery | P0-1と並行設計可 |
| P0-3 | Role Session Lifecycle | Role別新規Session、Resume Package、Session Reset | Context Manifest確定後 |
| P0-4 | Stall／Timeout Recovery | Empty Command検出、Timeout、Checkpoint、再起動 | Session Lifecycleと統合 |
| P0-5 | AI Canonical Markdown | DOCX／Markdown同期、Hash、必要章読込 | 正本規則承認後 |
| P1 | Execution Model／Capability | Sequential／Multi-Agent等、Agent選択 | P0運用後 |
| P2 | TASK-005 Knowledge OS | 階層Knowledge、継続学習、再発防止 | 低コスト基盤稼働後 |
| P3 | TASK-006 Automation | Registry、Role起動、Routing、自動化 | Session Lifecycle稼働後 |

## 45.1 TASK-004 Phase 1完了までの直近工程

- final-plan-amendment-d05-d06.mdを作成する。

- Judgeがfinal-plan-consistency-check-amendment-d05-d06.mdを作成し、PASSを確認する。

- OwnerがD-05／D-06限定Fix Cycle 3を認可する。

- BuilderがFix Cycle 3を実装し、Testerがretest-report-03.mdで独立検証する。

- PASS後にImplementation Review、Final Judgment、Policy Review、Completion Reviewへ進む。

- Phase 1完了後、本Ver.2.0のP0設計を実装可能なTaskへ分解する。

# 第46章　非破壊統合・履歴保全ルール

- Ver.1.1までの章・表・設計判断は削除せず、本Ver.2.0へ継承する。

- 過去時点を記録した章は、現在仕様と異なってもHistorical Recordとして保持し、後続章から差分を示す。

- TASK-004の個別Artifactを本設計書へ全文複製せず、正本Artifactを参照する。

- 新たな方針は「採用済み」「次版採用」「候補」「Deferred」を明示し、混同しない。

- Final Plan、Judge Decision、Test Report等の既存Evidenceを遡及編集しない。

- 本章以降の更新もDETECT → PROPOSE → OWNER APPROVAL → UPDATE → VERIFYに従う。

## 46.1 本版の最終状態

| 項目 | 状態 |
| --- | --- |
| Architecture Version | Ver.2.0 持続可能開発・現状記録統合版 |
| TASK-004 Phase 1 | 進行中。D-05／D-06限定Final Plan Amendment待ち |
| P0 Cost／Context改革 | 設計方針を正式採用。実装はPhase 1完了後 |
| TASK-005／006 | P0基盤成立まで開始保留 |
| 既存内容 | 削除せず継承 |
| 次回更新 | TASK-004 Phase 1完了時のCompletion RecordとP0 Task分解 |

# Part II — Ver.2.1 Current Synchronization Addendum

## 47. Standard Execution Context

execution_context:
  preferred_runtime_interface: INLINE_CHAT_LINUX
  workspace:
    os: linux
    distribution: Ubuntu
    environment: WSL2
    filesystem: ext4
    workspace_root: /home/baisound
  agent_runtime:
    interface: cursor_inline_chat
    os: linux
    shell: bash
    direct_linux_execution: true
  roots:
    foundation_root: /home/baisound/projects/ai-team
    active_project_root: /home/baisound/projects/javascript-roulette

MUST run a Runtime Probe before Role Activation. MUST determine Workspace Environment and Agent Runtime separately. MUST NOT infer either from UI, previous sessions, or path appearance. Linux-native Tasks MUST run in INLINE_CHAT_LINUX; PowerShell, cmd.exe, wsl.exe, UNC paths, and Windows-host execution are not approved substitutes for a Linux-native Task.

## 48. Cursor Runtime Interface Classification

| Interface | Classification | Runtime OS / Shell | Linux paths directly available | Linux-native approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cursor Inline Chat | INLINE_CHAT_LINUX | Linux / bash | true | true |
| Agent Window | AGENT_WINDOW_WINDOWS_HOST | Windows / PowerShell | false | false |

A Runtime Probe MUST record working directory, HOME, shell, operating system, roots, and command completion before a Role is activated. A shell dialect MUST match the resolved runtime.

## 49. Workspace, Foundation, and Project Boundaries

/home/baisound                         Workspace Root
└── projects/
    ├── ai-team/                       Foundation Root
    ├── javascript-roulette/           Active Project Root
    └── other-projects/                Other Project Roots

The Workspace Root, Foundation Root, and Active Project Root are distinct. A resolver MUST NOT treat an untracked readable artifact as nonexistent, and MUST NOT cross a Project boundary without authority.

## 50. TASK-004 Phase 1 Current Completion Record

| Evidence | Current status |
| --- | --- |
| Baseline Commit | 3ce360ba5cef063cd046d88ce007d42c0b54a275 |
| D-01 through D-06 | CLOSED |
| IC4-01 through IC6-01 | CLOSED |
| Full test suite | 88 PASS / 0 FAIL |
| Independent probes | 23 / 23 PASS |
| Implementation review | IMPLEMENTATION_PASS |
| Final judgment | IMPLEMENTATION_APPROVED |
| Project policy | POLICY_PASS_WITH_CONDITIONS |
| Git baseline | BASELINE_COMMIT_COMPLETE |

This record is evidence-bounded to WSL2/ext4. It MUST NOT be interpreted as closure, archive, registry-update, documentation-consistency approval, commit, push, or authorization to start TASK-005 or TASK-006.

## 51. Documentation Architecture

A canonical document set contains a Human Canonical Companion (.docx), Machine Canonical Authority (.md), and Context Economy Summary (.summary.md). The Canonical Document Resolver MUST identify document ID, version, status, authority, and paths before loading a document. Historical Baselines remain immutable; Current Synchronization Outputs are DRAFT_PENDING_CONSISTENCY_CHECK until an independent cross-format consistency check passes.

Required controls: Version Coverage Gate, cross-format consistency check, historical-evidence protection, filename safety, and non-ASCII filename risk detection. A resolver MUST use the approved ASCII canonical paths and MUST Safe Stop on ambiguous, mojibake, or conflicting path identity.

## 52. Failure Knowledge Candidates — Not Registered

The following are candidates only; none is a Registry record or an implemented Knowledge Asset.

- Existing file falsely detected as missing

- Environment inferred before Runtime Probe

- Wrong Foundation path resolution

- Role specification path omission

- Historical Evidence output collision

- PowerShell / WSL command dialect mismatch

- Untracked Evidence treated as nonexistent

- Tester source modification

- Unsupported durability error suppression

## 53. Proposed Roadmap — Not Implemented

All roadmap entries have status: PROPOSED, implementation: NOT_STARTED, and technical_authorization: NOT_AUTHORIZED.

| Candidate Task | Proposed scope |
| --- | --- |
| TASK-000 | Project Bootstrap, Project Manifest, Project Type/Domain Classification, Project DNA, Risk Profile, Knowledge Pack Selection, Workspace Validation, Runtime Interface Detection |
| TASK-005 | Global/Domain/Project-local Knowledge, Failure Knowledge Registry, Lessons Learned, Pattern Library, ADR and Operational Decision Knowledge |
| TASK-006 | Project/Knowledge/Risk Resolver, Orchestrator Instruction Compiler, Owner Decision Support Generator, Role Startup Package Generator, Role Activation Validator, Runtime Interface/Environment/Shell/Root Resolvers, Environment Capability Matrix, Execution Reliability Layer, INVALID_START, Safe Restart/Retry, Worktree Evidence Resolver, Git Tracking Awareness, Runtime Probe/Mutation/Fault Injection, Canonical Document Resolver, Documentation Synchronizer, Cross-format Consistency Checker, Context/Cost Guard, Conditional Automation Controller |

## 54. Machine Rules and Acceptance Criteria

- MUST preserve baseline content and historical evidence.

- MUST distinguish implemented facts, approved decisions, proposed roadmap items, and residual risks.

- MUST NOT claim Registry registration, TASK-005/006 implementation, closure, archive, or cross-format approval.

- SHOULD minimize context by using the Summary only for navigation and this Markdown for binding detail.

- Error code DOCUMENT_CONSISTENCY_UNKNOWN requires no-write Safe Stop and Owner resolution.

- Acceptance requires matching Document ID, Version, Status, Scope, paths, coverage evidence, baseline commit, and current verification values across DOCX, Markdown, and Summary.

Canonical Promotion Record

Promotion status: CURRENT_CANONICAL

Promotion effective date: 2026-07-31

Promotion authority: Owner (AUTHORIZED)

Cross-format consistency result: CROSS_FORMAT_CONSISTENCY_PASS; Critical / High: 0 / 0

Consistency evidence: /home/baisound/projects/javascript-roulette/docs/ai-team/tasks/TASK-004/cross-format-consistency-check.md

Registry synchronization: IN_PROGRESS; Commit / Push / Tag / Release: NOT_EXECUTED

Completion Review / Archive: NOT_STARTED

## 55. Version History

| Version | Status | Change |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | Historical baseline | Sustainable development and historical progress integration |
| 2.1 | CURRENT_CANONICAL | Adds runtime interface controls, completed TASK-004 Phase 1 record, document-set model, failure candidates, and proposed roadmap |